观湖北产业片区项目竣工测绘验收服务

合同

合同编号：

项目名称：观湖北产业片区项目竣工测绘验收服务

（18-23宗地、16-13-1宗地）

委托单位：深圳市新龙观投资发展有限公司

受托单位：

时    间：2025年  月  日

协议书

委托单位（甲方）：深圳市新龙观投资发展有限公司

受托单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则、《中华人民共和国测绘法》等相关法律法规规章，经甲方和乙方友好协商，遵循自愿、平等、诚实信用原则，就观湖北产业片区18-23宗地、16-13-1宗地竣工测绘验收服务事宜，双方协商一致，达成以下合同条款：

一、工程概况及工作内容

（一）工程概况：本项目位于深圳市龙华区观湖街道，其中观湖北产业片区18-23宗地总用地面积6702.8㎡，用地性质规划三类居住用地。建筑总面积52210㎡，规划容积率为6.0，规划容积40210㎡，其中宿舍建筑面积35210㎡，商业服务设施1500㎡，公共配套设施建筑面积3500㎡。

观湖北产业片区16-13-1宗地总用地面积6702.8㎡，用地性质规划三类居住用地。建筑总面积52210㎡，规划容积率为6.0，规划容积40210㎡，其中宿舍建筑面积35210㎡，商业服务设施1500㎡，公共配套设施建筑面积3500㎡。

（二）工作内容：观湖北产业片区18-23宗地、16-13-1宗地用地范围内新建建筑物竣工测绘，包括但不限于：规划建筑面积施工图测绘、建筑物面积竣工测绘、现状地形图测绘、验测平面位置、验测建筑物高程高度、绿化竣工测绘、车位竣工测绘、人防竣工测绘等。乙方负责本项目竣工测绘并出具测绘成果报告，且保证测绘成果报告经审核机构审核通过；进行现场测量发现与设计图纸不符的提出反馈，并配合有关设计单位进行沟通调整；负责与政府行政主管有关部门及测绘审核部门的沟通等工作。

（三）技术要求：按照《城市测量规范》（编号：CJJ/T8-2011）、《工程测量规范（编号：GB50026-2007）、《房屋建筑面积测绘技术规范》（编号：SZJG/T22-2015）及深圳市有关测绘技术等要求执行，如相关标准、技术规范等有更新，则按照相关主管部门要求执行。

二、工期及成果提交

| 序号 | 工作内容 | 成果要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部测绘工作 | 进场后25天内完成 |  |
| 2 | 施工图测算成果 | 通过甲方确认后5日内提交 |  |
| 3 | 竣工测绘成果 | 通过深圳市规划和自然资源调查测绘中心(原深圳市地籍测绘大队)成果审核后5日内提交 |  |

（1）乙方按甲方通知的时间进场，工期暂定60天，具体结束时间以取得住建局下发的竣工联合验收结果文书为止。应项目需求，甲方要求乙方在项目部分工程未完工的情况下提前进场的，乙方不得拒绝。

（2）乙方应在要求时间内完成对应项目测绘工作并提交测绘成果资料并提交有效的测绘成果（报告）一式 五 份。若甲方需要增加成果数据数量，乙方应根据甲方要求提供。

三、组成合同的文件及优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

3.1 本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）

3.2 本服务合同及附件

3.3 中标通知书

3.4 投标文件澄清纪要或承诺书（如有）

3.5 投标书及其附件

3.6 招标文件及补遗

3.7标准、规范及有关技术文件

3.8 甲乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

上述各项合同文件包括甲乙双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、合同价款及支付方式

4.1 合同价款

4.1.1本合同为固定总价合同。合同总价款为人民币（含税）*******（小写： ¥*****，增值税率：6%。本合同价款总价包干，该总价已包含保证测绘成果报告经审核机构审核通过等的一切费用；包括但不限于为完成本项目所发生的人工费、材料费、交通费、管理费、专家评审费、加班费、会务费、驻场服务费、利润、税金等全部费用。若因政策因素等导致项目被取消，则服务费按照乙方实际完成的工作量计算。

4.1.2如因国家政策导致增值税率发生变化的，不含增值税金额保持不变，合同未执行部分含税价按变化后的税率执行。

4.2 支付方式

4.2.1乙方完成单独地块的全部工作，在成果文件报送相关审批部门取得正式意见或批复后，向甲方提交有效的评估成果（报告）并经甲方确认合格后，支付至该地块结算价的100%。

4.2.2甲方支付每期款项前，乙方须按照合同约定履行完相应义务并经甲方验收合格。甲方支付费用前，乙方需向甲方提供等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何法律责任。

4.3付款要求

乙方指定的收款账户信息如下：

账户名：

开户行：

账  号：

乙方保证其提供的银行账号真实、合法、有效，甲方向乙方指定的银行账号转入款项后即视为甲方履行完毕付款义务，合同支付方式包括但不限于银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票等形式。若甲方以银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据形式（票据期限不超过三个月）向乙方支付工程款时，因票据贴现产生的利息，由乙方承担。乙方开户银行、账号等如有变更，应在当期工程款申请时同步以书面方式通知甲方。如乙方未按合同约定及时通知甲方，由此导致的不利后果及损失均由乙方承担，给甲方造成经济损失的需予以赔偿。

4.4 因包括政策法规等的所有不可抗力或本项目最终没有启动等原因致使合同无法履行，本合同由双方协商解约，双方各自承担己方损失，不得索赔。

五、乙方人员要求

乙方承诺其具备国家规定的从事本合同项下测绘活动应当具备的条件，并已取得相应等级的测绘资质证书；且其工作人员具备从事测绘活动的专业技术人员应当具备相应的执业资格条件。乙方应按照投标文件所承诺、配置的团队人员完成本项目工作，未征得甲方同意的前提下不得变更项目人员。

5.1 乙方人员组织架构

项目负责人：****，身份证号：***********。

其他人员要求:项目组服务人员必须从本项目投标文件列明的人员中安排，不得另行安排其他人员，确需更换的，应书面向甲方申请，经甲方批准同意后方可更换。

5.1.1人员配置要求：甲方有权根据本次项目的实际工作情况，要求乙方在现有的人员配备中增加人员投入或增加常驻人员，乙方须积极配合，同时乙方应将此部分服务费用综合考虑在总报价中，甲方不再增加任何费用。

5.1.2乙方根据项目特点从投标文件所报人员中组建项目服务工作团队，制定工作计划。团队人员原则上必须从所报人员中安排，所报人员不足时可增加，如需更换或增加人员，应提前 30 天以书面报告形式向甲方提出申请，经批准同意后方可更换或增加。更换或增加后的项目负责人及各专业技术人员的资格、阅历及经验等不得低于招标文件中关于项目负责人及各专业技术人员的要求。

5.2 服务团队的实名制管理要求

乙方及乙方项目服务团队成员应按照甲方实名制管理等相关要求，真实提供相应资料和信息，确保巡查过程无冒名顶替等情况，恪守职业道德，遵纪守法，廉洁敬业并接受甲方不定期检查。

六、双方的权利义务

6.1 甲方

6.1.1 甲方指定 *** 为本项目的甲方对接人，代表甲方与乙方接洽并负责本项目工作内容的协调、发出指令和接收乙方的各项工作成果文件。

6.1.2甲方有权利对乙方在合作范围内的项目进行监督。

6.1.3甲方有权利要求乙方在规定时间完成相应阶段的成果。

6.1.4甲方有权利要求乙方对协议服务内容进行保密处理。

6.1.5甲方有权利对乙方的服务和撰写的报告等提出改进意见。

6.1.6甲方有权指派甲方工作人员全程参与监督指导乙方开展各种服务工作。

6.1.7甲方有义务保证乙方的测量队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场工作、生活提供必要的条件。

6.1.8甲方有义务向乙方提供为履行本合同所需要的有关资料和提出技术要求。

6.1.9甲方有义务向乙方依照协议按时支付所承担的服务费用。

6.1.10甲方不得要求乙方违反国家、地方相关政策法规、标准规范进行工作。

6.2 乙方

6.2.1乙方有权利要求甲方提供服务所需要的有关资料。

6.2.2乙方有权利要求甲方配合召开相关沟通会议。

6.2.3乙方有权利要求甲方依据合同条款支付服务费用。

6.2.4乙方应严格按照国家及地方相关法规、标准及协议约定提供竣工测绘服务；保证提交的工作成果符合国家及地方现行法律、法规、规章、政策及行业规范要求。

6.2.5乙方应按照合同约定服务范围、服务内容和招标文件内容完成本项目的服务工作；并且乙方需承担为保证服务后达到甲方预期效果，实现甲方的合同目的所必须的工作内容，包括但不限于本合同约定的工作内容。

6.2.6乙方应自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求进行测量工作。

6.2.7乙方在甲方指定的时间内组织测量队伍进场作业，并按约定时间完成测绘工作。

6.2.8乙方须按本合同约定的时间，按时提交质量合格的测绘成果，并对其负责。

6.2.9乙方须向甲方提供合法从事地形、地貌测量的资质文件资料。

6.2.10乙方提交的测绘成果应当确保准确，符合测绘目的、达到工作标准和要求，并通过深圳市规划和自然资源调查测绘中心(原深圳市地籍测绘大队)的审核。

6.2.11乙方须协助甲方向相关审批部门申报测绘批复。

6.2.12若乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部测绘费用；或因测绘质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的测绘费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金由甲方根据直接及间接损失情况确定。

6.2.13乙方应保证测绘过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。测绘前详细了解场地相关设施等情况，应特别加强测绘安全保护措施。如发生与测绘有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担。

6.2.14乙方自行负责购买因履行本合同而需购买的保险，费用由乙方承担，如确需购买，购买保险后乙方应向甲方提供保险单复印件供甲方保存。

七、履约评价考核

7.1甲方建立履约评价管理制度，并定期组织开展履约评价；乙方应无条件接受甲方的履约评价考核。甲方的履约评价管理制度以甲方印发的相关文件为准。

八、知识产权

8.1 乙方在各阶段所作出的成果文件在向甲方交付并得到甲方认可后，知识产权即归甲方所有。

8.2 对于甲方提供给乙方的资料及文件，甲方享有知识产权，不因是否经甲方认可或付款等任何原因而影响甲方拥有的权利，乙方必须履行保密及保护甲方知识产权责任。

8.3乙方不得将本项目的成果和相关资料在其它项目中使用或泄露；乙方对本项目所作的整个成果及各项资料，未经甲方同意，乙方不得在任何地方或媒体展示。

8.4乙方应保证其所提交给甲方的全部中间成果、最终成果文件及相关数据和咨询意见、资料等不会侵犯第三人的知识产权和其他合法权利（包括但不限于著作权、商标权、专利权、商业秘密、名称权、肖像权等各项权利），也不会违反相关强制性法律规定，否则乙方应立即纠正侵权或违法事由，并承担相应责任。若因使用该等文件或资料导致任何索赔或责任，乙方均应承担处理、应诉或赔偿责任。甲方有权要求乙方修改成果以消除侵权情况，甲方有权依法单方面解除本合同，并保留要求乙方赔偿全部损失的权利。

九、保密条款

9.1 双方应遵守国家的有关保密规定。妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

9.2乙方应对甲方提供的所有资料及项目研究内容保密，非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露甲方资料及研究内容，也不得将甲方资料及研究内容用于任何商业目的。

9.3 未经甲方许可，乙方不得将本项目的成果文件及任何数据、图纸、资料向任何第三方转让或用于本合同项目外的其他项目。

9.4 乙方须以保密方式处理在编制本项目成果文件过程中自甲方、甲方工作人员或甲方关联机构获得的相关信息、资料、图纸、数据等，或由甲方在履行本协议过程中明确指明为秘密的任何信息，以及乙方因本项目工作内容所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围，且这些人员应接受至少与本条款同等严格的保密条款的约束。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露与本项目有关的内容，或公开本项目任何中间成果或最终成果。

9.5 如违反本保密条款约定，甲方有权依法单方面解除本合同，并要求乙方退还甲方已支付的全部服务费并向甲方支付合同总价款20%的违约金。如果违约金无法弥补甲方损失，甲方保留要求乙方赔偿全部损失的权利。

9.6 无论本合同或本合同其他条款是否有效，本保密条款始终约束双方。

十、违约责任

10.1双方须严格遵守上述各项约定条款，协议一经生效，双方必须严格遵守，如有违反，违约方应承担对方由此引起的一切经济损失和全部违约责任。

10.2乙方未按合同约定的期限完成测绘工作或者提交测绘成果（包括阶段性成果，下同），每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金；乙方逾期完成约定事务超过5日的，甲方除有权要求乙方支付前述违约金外，甲方同时有权单方解除本合同。如乙方提交的工作成果不符合甲方要求，乙方应在甲方规定时间内进行修改完善，直至符合甲方要求为止。若乙方拒绝改正或逾期未改正的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金；逾期超过5天的，甲方除有权要求乙方支付前述违约金外，甲方同时有权单方解除本合同。甲方选择解除合同的，乙方除了按上述约定支付违约金外，还应当支付相当于合同总价20%的款项作为合同解除的赔偿金。

- 10.3乙方提供的测量成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测量成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成损失时，乙方应对因此造成的损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。由此造成工期逾期的，按合同关于逾期提交测绘成果的违约条款处理。

10.4甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时工期顺延，甲方不给予经济补偿。

10.5乙方在从事协议范围研究所涉及的知识产权责任由乙方自行承担，并负责使甲方的利益不受损害，由此引起的各项法律诉讼及费用与甲方无关。

10.6本合同履行期间，甲方有权在未支付合同价款中扣除本合同约定的违约金或罚款。

10.7乙方应承担的赔偿责任包括守约方因违约方的违约行为而遭致的直接经济损失及因追索而产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、专家费用等）。

10.8乙方不得将本合同转包或未经过甲方同意违法分包给第三方，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同总价的30%作为违约金。

10.9乙方中标后，项目团队成员应按项目投标文件或合同约定，在七天内到岗，不得安排其他人员和降低资质条件。若项目负责人不符合要求的，乙方应向甲方支付违约金50000元/人次；其它项目服务团队成员不符合要求的，乙方应向甲方支付违约金20000元/人次。

项目服务团队成员如需更换的，乙方应书面向甲方提出申请，经批准同意后方可更换；若乙方擅自更换项目负责人的，乙方应向甲方支付违约金50000元/人次；若乙方擅自更换其它项目服务团队成员的，乙方应向甲方支付违约金20000元/人次。

十一、合同解除

11.1 本合同履行过程中，若出现下列情形，甲方有权依法解除合同：

11.1.1 乙方未能按合同约定的日期(含协商延缓的日期)提交工作成果，延误时间超过10（个）自然日；

11.1.2 乙方工作成果质量无法满足甲方的工作需要，且经整改后仍无法满足要求的；

11.1.3 因乙方工作的错误或遗漏导致成果质量损失，且乙方未按甲方要求采取及时有效的补救措施；

11.1.4 乙方未经甲方同意，擅自将本合同项目与任何第三方合作，或将本合同标的全部或部分转包或分包给任何第三方的；

11.1.5 合同履行期间，乙方承担本项目规划范围内与甲方利益冲突的其他项目，且未按甲方要求回避的；

11.1.6 乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的；

11.2 其他约定：如因上述情形导致合同终止的，乙方除应在合同解除之日起5个工作日内退还甲方已支付的全部款项外，还应在合同解除通知发出之日起10日内向甲方支付合同总价款20%的违约金。乙方应同时将已完成的阶段成果移交给甲方，并将全部有关资料退还甲方。

十二、合同争议的解决方式

12.1 因本合同的履行或合同本身发生的争议或纠纷，双方应协商解决。协商不成的，按下列方式解决：

□ 提交深圳国际仲裁院按提请仲裁时该院的生效仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局，对双方均有约束力。

■ 依法向甲方住所地人民法院起诉。

十三、其他条款

13.1未经甲方书面认可，乙方超越合同约定支出的所有费用均由乙方自行承担。

13.2本合同的附件为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.3 本合同未尽事宜，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议必须以书面形式订立，经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后与本合同具有同等法律效力。

13.4本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

13.5通知书的生效日期以送达日期或通知书的生效日期两者中较晚的一个为准。

13.6 本合同甲乙双方当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因当事人联系方式和联系信息错误或当事人拒收而无法直接送达的自交邮后第3日视为送达。

13.7本合同一式10份，甲方执5份，乙方执5份，均具同等法律效力。

13.8本合同经双方法定代表人（或其委托代理人）签署并加盖公章（或合同专用章）后生效。

十四、合同附件

附件1：投标报价一览表

附件2：投标函

附件3：投标人项目团队人员配置表

（以下无正文）

| 甲方（公章）： 深圳市新龙观投资发展有限公司 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或其委托代理人：（签名） | 法定代表人 或其委托代理人：（签名） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电子邮箱：/ | 电子邮箱：/ |
| 合同联系人： | 合同联系人： |
| 联系方式： | 联系方式： |
| 合同签订时间：2025年 月 日 |  |

附件1：投标报价一览表

附件2：投标函

附件3：投标人项目团队人员配置表