深圳时尚小镇美憬阁精选酒店西侧冷却塔区域噪音治理工程合同

合同编号：

甲方（委托方）：深圳市龙华建设发展集团有限公司

统一社会信用代码：9144030032637087X6

地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛三路10号龙馨家园A栋2201

乙方（服务方）：

统一社会信用代码：

地址：

经甲、乙双方本着平等、互利的原则，经友好协商，就深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程有关事宜，达成合同条款如下，以资双方共同遵守。

- 一、合同总价

本合同采用固定总价方式，合同含税固定总价为：￥   元（人民币大写：   ），(不含税金额￥   元，税率   %，税金￥   元）。

合同总价包含完成合同约定范围内全部工作内容的一切费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输、安装、调试、税费、利润、风险费、验收合格前的维护、满足质量合格验收标准等所需的一切费用。除本合同明确约定的调整情形外，合同总价不予调整，承包人已充分考虑市场价格波动、政策变化、现场条件等一切可能影响价格的因素并计入报价。

- 二、合作内容及工作范围

本次工作范围包括但不限于：6楼西侧屋面冷却塔区域设备噪音治理工程。

- 三、工作要求

具体工作要求需同时满足噪音体感要求、雅高集团噪音标准及规范验收标准。以招标图纸结合经确认的深化设计图为准。承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人有权力根据需要进行调整，承包人须无条件接受发包人提出的变更要求，并按要求调整施工范围及内容。

- 四、承包方式

4.1 乙方严格按照甲方提供的图纸与技术要求（详见工程部提供的每个具体项目的图纸）进行施工，包质量、包安全、包工期、包进度、包安全文明施工完成本合同约定的工作内容。

4.2 本报价含材料费、施工费、税金(9%)、运费、垃圾清理费；工程总价已经包括施工机具（含施工水电费）以及人工费用（包括但不限于：工人工资、工人食宿、进场手续费、进退场甲乙双方产品搬运、安装材料和工具搬运、产品及配套材料的安装、施工垃圾清理、竣工验收及保修等）、代采购主材、副(辅)材。

- 4.3乙方在施工过程中应注重文明施工，遵守业主或监理等相关单位的规定。

- 五、施工工期

- 5.1总工期：50日历天。

- 5.2进度计划：乙方应于合同签订后15日内提交详细的总进度计划，审批后作为施工总进度控制的依据。

- 5.3乙方须按甲方、监理公司确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理公司的检查、监督。

- 5.4若遇下列情况，工期相应顺延，无停工费用：

- 5.4.1重大的设计变更影响进度；

- 5.4.2不可抗力因素而延误工期；

- 5.4.3工地停工需要；

- 5.4.4其他非乙方原因导致的工期延误。

- 六、施工组织及质量验收标准、方式

- 6.1本工程质量标准为:图纸及国家或行业相应规范，雅高集团噪音标准，无低频振动现象需通过试住人员体感验收。质量目标为合格。

- 6.2乙方应严格按甲方提供的图纸及要求组织施工，并同时遵守现场监理对本工程提出的要求与改进建议。

- 6.3乙方承包范围的各分部分项工程，按设计图纸、设计变更、规范规程、验收标准以及地方的有关规定、监理与甲方要求进行施工和验收。

- 6.4完工后，乙方应首先自行组织工程质量复检和验收，验收合格后再提交甲方和监理单位验收，验收不合格，乙方无条件一周内进行整改至合格；乙方必须及时有效地对甲方、监理提出的合理要求进行整改。甲方应收到乙方提交的验收资料后3日内组织监理及甲方共同验收，于7日内完成验收，并向乙方出具验收合格证明，逾期未出具或未验收的，均自期限届满之日视为工程质量验收合格之日。

- 七、安全生产及文明施工要求

- 7.1乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

- 7.2乙方应根据甲方管理要求建立健全自身管理组织机构和管理制度，明确职责，落实责任人，确保在施工中全面做好安全生产、职业健康、环境保护、消防管理、治安保卫、劳动保护等工作。

- 7.3严格遵守国家《消防法》、《环境保护法》、《安全生产法》、公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》以及深圳市现行有效的法律、法规和相关规定。

- 7.4严格遵守甲方涉及消防、生产安全、职业健康、治安保卫、环境保护等方面的规定，按甲方环境、职业健康安全管理程序文件要求进行控制管理，严格遵守甲方的安全生产管理和防火管理制度，如有违反，甲方有权根据情节轻重按有关规定严肃处理。

- 7.5保证全体员工均按甲方规定接受过三级安全教育；保证在施工前对施工人员进行针对性的安全教育；

- 7.6乙方应当按国家有关规定为员工配备合格、齐备的劳动保护用品（劳动保护用品的费用已包含在乙方承揽的工程费用中）。

- 7.7乙方应当自始至终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针；在施工过程中应严格遵守甲方安全生产方面的规定，施工人员应严格按安全生产操作规程和工艺流程操作，对操作、使用设备安全的全过程负责；施工前应采取严格的安全防护措施。

八、保修期

8.1每个工程的保修期为两年，自工程验收合格之日起计算。

8.2.乙方保证能提供服务及时、周到的售后服务。

- 8.3.若消声减振设施出现问题，乙方应在接到甲方通知后6小时内赶到现场进处理，进行修理或更换，质保期内乙方免费维修及更换配件，质保期内，非甲方原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此产生的一切费用，所有设施质保期服务方式均为乙方上门服务，乙方派人员到现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。

8.4.质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件乙方应无偿更换。

九、甲乙双方权利与义务

9.1甲方权利与义务：

- 9.1.1甲方应按合同及时向乙方支付工程款，不得拖延；若逾期支付工程款的，每逾期一日，应按照未付款金额的千分之三向乙方支付违约金。

- 9.1.2甲方工程联系人：刘承华，联系电话：13537807118，代表甲方行使权利与义务，对本工程进行管理与协调。若甲方工程联系人发生变更的，应于变更前7日内通知乙方，并指定新的工程联系人

- 9.2乙方权利与义务：

- 9.2.1需提供噪音深化设计图纸、减震器选型、消声器选型等消音材料给设计院审核确认，涉及相关受力设计、抗台风计算需提交设计院审核确认；需包括配套辅助材料、配件的深化设计、颜色选择、采购、运输及安装定位等现场工作，验收、移交以及质量保修期内的保修服务等相关服务。

- 9.2.2乙方应确保按设计方案和图纸的要求完成项目，保证安全，并按照操作规范文明施工；

- 9.2.3乙方必须遵守国家劳动保护法，禁止使用未成年人。施工人员年龄原则控制在18～50周岁；特殊工种的年龄原则控制在18～45周岁；

- 9.2.4乙方在施工时，不得损坏甲方的任何固定资产与设施，否则承担全部赔偿责任。由于改造施工过程中所必须实施的局部破拆，乙方必须与甲方进行沟通，取得甲方认可后方可进行破拆；

- 9.2.5乙方工程联系人：      ，联系电话：       ，代表乙方实施乙方的权利与义务；若乙方工程联系人发生变更的，应于变更前7日内通知甲方，并指定新的工程联系人。

- 9.2.6乙方承揽的工程范围内包括做好对施工场地的整理、整顿、清洁、清扫等工作，做到“工完料净场地清”。

- 十、结算及付款方式

10.1 结算原则

本工程竣工验收合格后，双方按合同总价结算，除本合同明确约定的调整事项外，不再进行任何形式的价款追补或扣减。

10.2工程款支付

10.2.1工程预付款金额为:合同价*20%；

10.2.2完成噪音治理工程，通过质量合格验收标准并办理完工程竣工结算手续后,甲方向乙方支付至该部分结算价的97%；

10.2.3保修阶段支付:发包人保修期满后14天内，将剩余3%保修金无息支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

10.2.4 付款前，乙方须向甲方提供相应金额的合法有效的增值税专用发票。因乙方延迟提供发票导致未能及时付款的，甲方不承担任何责任。

- 十一、违约责任

11.1 合同之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约，违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。除非双方协议终止合同，否则违约方承担违约责任后仍必须履行合同。

11.2一方严重违约致使合同不能全面履行，则另一方可要求解除合同，但应书面通知对方。

11.3如乙方严重拖欠工期或受到业主方投诉，甲方将尽量协调，情节严重的，甲方有权终止与乙方的合同，并要求乙方承担甲方因此遭受的全部损失。

11.4 如因甲方提供的工程施工图纸及施工范围发生变更，导致工程量发生变更的，可由甲方与乙方通过签署补充协议或联系函的方式进行确认，并就变更后的工程对应价款进行核算，由甲方按照合同约定支付给乙方，对应的工期进行相应的延长。

十二、合同生效

- 12.1本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。本合同甲乙双方签字盖章生效。

- 12.2合同附件为合同有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

十三、合同的争议及解决

13.1在合同执行过程中，如存在争议与纠纷，甲乙双方应先通过友好协商解决，并作为本合同的附件执行；协商不成，任何一方应向项目所在地具有管辖权的法院提请诉讼，因此产生的诉讼费、保全费、担保费、律师费、差旅费等全部费用均由败诉方承担。

十四、合同附件

报价清单

（以下空白）

甲    方：                                   乙    方：

代表签章：                                   代表签章：

开 户 行：

银行账号：

签章日期：    年      月      日             签章日期：       年     月    日