观湖北10-03-2、03-07及11-02地块项目CIM数字展示系统合同

| 发包方（甲方）： | 深圳市新龙观投资发展有限公司 |
| --- | --- |
| 服务方（乙方）： |  |
| 合同订立地点： | 深圳市龙华区 |
| 合同编号： |  |

观湖北10-03-2、03-07及11-02地块项目CIM数字展示系统合同

甲方：深圳市新龙观投资发展有限公司

营业执照号码：

法定代表人：    刘晓迎

联系人：   原工

联系电话：  0755-29809916

公司地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛三路10号龙馨家园A栋

乙方：

营业执照号码：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

公司地址：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在公平公开、互惠互利、平等自愿的基础上，就甲方委托乙方进行观湖北10-03-2、03-07及11-02地块项目CIM数字展示系统事宜（以下简称“本项目”）协商一致，签订本合同，供双方共同遵守。

一、项目情况

1.1项目名称：观湖境项目。

1.2项目情况：观湖境项目位于龙华中心区的核心区位，根据最新留用地规划方案，观湖北项目总用地面积约10.1万㎡，总规划建设面积约82万㎡，计容总建面59.3万㎡，其中：产业面积28.9万㎡，可售住宅面积20.44万㎡，可售商业约9500㎡，保障房面积约1.4万㎡。其中：10-03-2地块用地面积约1.73万㎡，总建筑面积约15.58万㎡，可售住宅面积约9.17万㎡；03-07地块用地面积约2.14万㎡，总建筑面积约19.2万㎡，可售住宅面积约7.1万㎡，回迁住宅4.38万㎡；11-02地块用地面积约1万㎡，总建筑面积约9.17万㎡，可售住宅4.17万平米，保障房面积约1.4万㎡。

二、服务期限

2.1本合同整体服务期暂定为 6 年，服务起止时间自【2026】年【 】月【 】日起至【2032】年【 】月【 】日止。

2.2甲方有权根据项目实际情况调整服务期限，乙方对此无异议。

三、工作内容

3.1 CIM数字展示系统软件制作交付阶段

3.1.1第一阶段：双方签订合同后，乙方完成《工作排期表》及《CIM数字展示系统软件制作服务方案》，并完成CIM数字展示系统框架搭建及10-03-02宗地红线外三维模型和功能项交付给甲方。

3.1.2第二阶段：乙方按要求完成10-03-2地块三维模型、03-07和11-02两地块建筑楼体外立面三维建模及数字展示系统设计制作任务等工作，并完成现场硬件的匹配、调试等工作后，经过甲方验收合格后，试运行期（30天）满，甲方对系统无修改异议。

3.1.3第三阶段：乙方按要求完成03-07地块三维模型及数字展示系统设计制作任务等工作，并与前序10-03-2地块CIM数字展示系统合并，完成现场硬件的匹配、调试等工作后，经过甲方验收合格后，试运行期（30天）满，甲方对系统无修改异议。

3.1.4第四阶段：乙方按要求完成11-02地块三维模型及数字展示系统设计制作任务等工作，并与前序03-07地块CIM数字展示系统合并，经过甲方验收合格后，试运行期（30天）满，甲方对系统无修改异议。

3.1.5第五阶段：三个CIM数字展示系统后期维护服务期满后（每个地块维护期服务1年）。

3.2 系统制作内容要求：

3.2.1乙方需提供CIM数字展示系统软件制作的工作排期表、制作方案等，并按约定按时按质完成节点工作，若制作过程中发现问题，需及时沟通，便于调整相关内容;

3.2.2如项目规划设计在项目启动服务后一年内有调整，调整规划计容面积不超项目总计容面积的15%，乙方需依据最新方案进行建筑设计呈现的调整，并不收取任何费用。

3.2.3 CIM数字沙盘需预留PC端使用的端口、IPAD 使用的端口、可嫁接企业线上看房程序的端口。

3.3 CIM数字展示系统软件制作内容

具体内容详尽附件2。

四、制作费用及付款方式

4.1制作费用

4.1.1合同暂定含税总金额为人民币（大写        元整（￥      ）。其中，不含增值税金额为______元（大写：______元整），增值税率为6%。本合同不含税价格为固定价。合同签订后，中标人申请每期款项时，须按招标人要求开具并提供税率为6%的增值税专用发票。若乙方无法提供对应税率发票，则按固定不含税价格乘以中标人实际开具发票的增值税税率，重新计算修正合同总价，乙方对此不得有异议。

4.1.2合同计价方式：固定综合单价，结算按实际完成并经甲方验收合格的数量据实计算，最终结算价不超过投标上限价。乙方投标报价的分项报价清单中综合单价即为结算的固定综合单价，本合同含税单价已包含乙方为实施、完成本项目合同约定各项清单内容所需的全部费用，包括但不限于产品制作、系统开发、系统调试、技术服务、人员差旅、运输、保险、税金、售后服务及合同履行过程中可能产生的一切相关费用。除本合同另有明确约定外，合同固定综合单价不作任何调整。详细报价构成详见“附件 1:投标报价清单”。

4.1.3乙方提供不符合服务质量的内容或项目，费用应予以减扣，并由乙方承担由此产生的一切责任和费用。

4.2付款方式

4.2.1项目结合合同第3.1条约定内容，采用分阶段节点方式：

①乙方完成第一阶段工作任务，并经甲方确认后，支付合同金额的10%；

②乙方完成第二阶段工作任务，并经甲方确认后，支付合同金额的30%；

③乙方完成第三阶段工作任务，并经甲方确认后，支付合同金额的30%；

④乙方完成第四阶段工作任务，并经甲方确认后，支付合同金额的20%；

⑤乙方第五阶段履约到期后，甲方支付剩余合同结算金额的10%；

4.2.2乙方必须在甲方支付每笔款项前提供相关付款申请资料（增值税发票、合同、费用计算明细等资料和票据）。如因乙方未能按照甲方要求及时提交所需的相关资料和票据，或提交的资料和票据不能满足甲方的付款要求的，甲方有权不予付款，造成付款延误的，甲方不承担逾期付款的责任。

4.3乙方收款账户信息

户名：

开户银行：

帐号：

若乙方更换以上账户信息，应在付款日前15个工作日书面通知甲方，若乙方未提前15个工作日书面通知甲方，致使乙方未收到费用的，甲方不承担任何责任。

4.4发票开具要求

4.4.1本合同需开具增值税专用发票，发票税率     %（适用税率根据国家法律、政策规定适时调整）。如甲方因乙方提供不合规发票而受到税务部门处罚，乙方应向甲方承担赔偿责任，包括但不限于无法抵扣的税款、滞纳金、罚款及相关损失。

4.4.2乙方保证其提供的银行账号真实、合法、有效，甲方向乙方指定的银行账号转入款项后即视为甲方履行完毕付款义务，合同支付方式包括但不限于银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票等形式。若甲方以银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据形式（票据期限不超过三个月，支付比例不超过合同额的30%）向乙方支付款项时，因票据贴现产生的利息，由乙方承担。乙方开户银行、账号等如有变更，应在当期进度款申请时同步以书面方式通知甲方。如乙方未按合同约定及时通知甲方，由此导致的不利后果及损失均由乙方承担，给甲方造成经济损失的需予以赔偿。

五、交付及验收

5.1乙方应当根据本合同、保质保量地完成服务。

5.2在甲乙双方确定执行方案后，乙方应在90日历天内完成第一阶段及第二阶段所有制作，并提交验收申请交付甲方。

5.3乙方完成各阶段工作任务后，须通知甲方对阶段性成果进行审核，甲方据此进行验收或提出修改意见，在审核过程中乙方须按照甲方意见进行修改。甲方验收通过或对乙方修改后无异议的，应当签署《交付确认单》。

5.4对于需要安装调试的技术，安装调试以后要达到甲方验收的指标或目的。货到时只验收数量和外观质量，产品质量、技术服务内容在试运行期结束后才视为质量、技术服务内容验收。安装调试后质量、技术服务内容不合格的，乙方应无条件按甲方要求的期限修改，并保证修改后的产品符合质量要求或技术服务达标，由此发生的一切费用由乙方承担。

六、售后服务及质量保证

6.1乙方安装调试完软件后，应对甲方指定的操作人员进行培训，至甲方操作人员可以独立操作。乙方技术人员随时接受甲方电话咨询，提供技术服务及技术指导。

6.2维护服务期为1年（自完成所有制作并正式投入使用后起算）。维护服务期内软件运行出现问题，乙方应当免费提供技术支持，保障产品的正常运行、使用。乙方保证在收到甲方通知后【12】小时内响应并派工程师前往解决（维修人员、维修设备及所需更换零配件的在途时间不包含响应时限内），并在1天内给出处理意见及处理结果，较大质量问题，在7天内给出明确意见以及处理结果。因此支出的设备材料费、差率费、人工费、维修费、更换等费用，由乙方承担。

6.3需进行修理的，迟到一次应支付违约金【200】元，迟到超过24小时的，应支付违约金【1000】元且甲方有权另行委托第三方修理，所发生的全部费用及违约金甲方均有权直接在质保金中扣除。

6.4乙方应按照国家有关法律法规规章、“三包”规定以及本合同要求提供售后服务，并应根据甲方要求提供产品的相关技术咨询、技术指导、维护、培训等服务。

6.5如甲方涉及到设备硬件或场地转移，需义务进行配合。

七、双方的责任和义务

7.1甲方的权利和义务

7.1.1双方合作期间，甲方有责任给予乙方配合和支持，协助乙方开展工作，并提供与制作相关的相关资料，并对所提供资料的准确性、真实性负责。

7.1.2甲方应当协调各相关工作，为乙方的项目推进提供便利，涉及事项包含但不限于场地、人员、合作方、场地方协调等。

7.1.3甲方有权对CIM数字展示系统整体制作提出明确的要求和想法，有权对乙方提交的方案及工作成果提出修改意见和限期修改要求，并有权要求乙方对所提交的方案及成果作出解释和说明，直至符合甲方要求。甲方一切监制、审核、修改等权利的实施，须以甲方最终签字确认方案为依据。

7.1.4甲方有权要求乙方参与甲方和第三方举行的会议，并给予协助。

7.1.5如发生双方约定外的支出或费用的，乙方在未提前通知并得到甲方书面确认即执行的，甲方有权不承担任何责任。

7.1.6甲方有权要求乙方按照法律法规的要求合法用工。如乙方派出人员（包括乙方工作人员、雇用的第三方服务人员等）发生劳资纠纷的由乙方负责。同时乙方负责乙方服务人员及派出人员的人身及劳动安全。甲方对乙方方案的接受并不能免除乙方合法用工的义务和责任。如因乙方发生劳资纠纷而导致甲方受到影响或损失的，甲方有权立即终止本合同或任何订单并要求乙方赔偿。

7.1.7甲方有权对乙方工作进行评估，如因乙方原因，包括但不限于配合度不佳、工作进展缓慢、内容效果差、系统不稳定、维护响应不及时等影响甲方项目正常开展的，甲方有权随时终止合作，且不承担任何法律责任，如造成不良影响的，甲方有权要求乙方支付不低于20%的违约金。

7.2乙方的权利和义务

7.2.1乙方应根据本合同规定保质保量并按时完成项目的全部服务工作，如出现质量问题，乙方负责进行整改，并承担给甲方照成的损失，无法进行整改的，乙方从合同中扣除相应的费用，并承担相关的责任及给甲方造成的损失。

7.2.2乙方保证按本合同工作排期表的时间要求完成项目工作。

7.2.3乙方需按甲方意见修订并完善CIM数字沙盘系统。自甲方对制作策划方案书面确认之日起，乙方应按照甲方确认的制作策划方案进行制作，未经甲方同意不得进行任意调整和修改，否则甲方有权利终止合同并按照本合同的约定向乙方追究违约责任。

7.2.4乙方提供给甲方设计方案及图纸等不得涉及第三方权益， 否则，责任全部由乙方承担。

7.2.5乙方仅在本合同范围内行使其权利，超出本合同范围而产生的一切责任和后果由乙方自行承担，并且甲方有权要求乙方承担其损失赔偿。

7.2.6乙方应根据项目需求、制作经验和项目环境给予甲方各方面中肯的建议和意见。

7.2.7乙方应当确保本项目服务团队的专业性和稳定性，不可随意更换项目服务团队人员，如因故团队主创人员发生变动、流失，乙方应及时书面通知甲方，并采取措施补救，如造成不利影响的，乙方应承担违约责任。对于乙方不称职的工作小组成员，甲方有权要求更换，乙方应及时予以配合。

7.2.8乙方不得在未征得甲方同意的前提下，擅自以甲方名义向任何第三方做出承诺、发布文件等，否则应承担相应违约责任。

7.2.9经甲方书面认可后，乙方可将委托成果用于公司宣传、业内评奖。

- 八、转让及分包

未经甲方书面同意，乙方不能将本合同项下全部或任何一部分义务转让给第三方。如发生未经甲方代表书面同意的转包或分包，甲方有权立即要求乙方停止服务，乙方应退还甲方所有费用，且乙方应当按照合同总价的20%支付违约金，并赔偿甲方的其他一切损失。如经甲方书面同意，乙方可将合同内部分工作分包给分包商，乙方应与分包单位签订分包合同，并于分包合同签订后五（5）个工作日内将分包合同副本送甲方，分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。分包合同不解除乙方在本合同项下的任何义务与责任，分包单位的任何违约或疏忽，均视为乙方违约或疏忽，乙方应承担全部赔偿责任。乙方应处理好与乙方供应商或分包商之间的关系，如因乙方与乙方供应商或分包商之间的纠纷给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，情节严重的，甲方有权直接终止本合同并要求乙方赔偿损失。

九、知识产权

9.1由甲方提供给乙方的所有资料、文件、图纸等，均被视为保密，不得泄露给除甲方之外的人任何人、公司和其他单位，无论本合同因何种原因终止，本条款均一直有效，对乙方有约束力。如乙方违反此条款，甲方随时有权就此要求做出相关赔偿。

9.2本合同项下乙方因履行合同各个阶段创造、产生或获得创作的工作成果，其他一切非最终完成作品及最终产品的全部知识产权和所有权，均归属甲方。

9.3未经甲方同意，乙方不得将本项目的制作资料及项目工作成果、设计作品擅自修改、复制、向第三方转让、泄露或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，乙方须承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。但乙方可将其设计作品和项目成品参与公益、专业、行业或媒介组织的竞赛评比、出版发表以及品牌宣传、公司简介等事项。

9.4乙方应确保其为完成甲方委托事项而使用的任何资料及所完成的工作成果不会侵权，如乙方有使用第三方资料及成果，应保证已得到权利人许可和授权。乙方进一步保证，甲方不会因拥有或使用、或授权他人使用本合同项下的任何产品知识产权而构成侵权、被指控侵权和/或索赔，否则，因此造成的所有损失由乙方承担，包括但不限于甲方因此产生的律师费、诉讼费、向第三方支付任何费用。

9.5乙方有权在汇报期间、最终汇报及其他稿件中标注自身LOGO,在不影响最终交付成品上可标注乙方出品署名及LOGO。但如甲方提出要求，乙方应提供去除标注的版本。

9.6当出现任何第三方侵犯此项目成品的知识产权时，如甲方主张维权，乙方应给予必要配合与支持，维权的所有费用和收益由甲方自行承担和享有。如乙方主张维权，乙方有权根据本条款单方面进行维权，甲方应给予必要配合，维权的所有费用和收益由乙方自行承担和享有。

9.7知识产权条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响，合同终止或解除后继续有效。

十、保密条款

10.1乙方及其参与合同工作的有关人员应对视频和在合同执行过程中了解到的甲方商业秘密、甲方提供的文件资料及其它未公开信息承担保密义务，除履行本合同目的之所需外，不得对任何人、公司或其他组织及在任何场合泄露和使用前述物品及资料，并应采取相应保密措施。

10.2上述保密义务的期限至视频及相关文件资料或信息正式向社会公开之日、或保密信息已成为公开、或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止。

10.3乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

10.4甲方亦须对履行本合同过程中知悉的乙方商业秘密及乙方拥有知识产权的原始资料、过程资料等予以保护。

10.5本合同解除或者终止时，乙方应当立即停止使用甲方提供的一切相关资料，同时应当按照甲方的要求，将资料给予删除或销毁。

十一、违约责任

11.1由于乙方原因，未按合同要求的时间提交成果，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误1日，甲方有权要求乙方按每天3000元支付违约金，该违约金可直接在应付的制作费中予以扣除；逾期超过15日及以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方除应按合同总金额的【20%】支付违约金外，还应承担由此给甲方造成的直接、间接经济损失及相应的法律责任。

11.2乙方向甲方提交的工作成果达不到甲方标准要求的，且乙方在甲方指定日期内未完成修改，或修改后仍不能满足合同目的的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同。

11.3乙方应保证为本项目服务选派的创作团队及所有人员以招标方案一致，并保持项目小组成员的稳定性，不可随意撤换团队的主创人员，如需更换或调整，必须提前7个工作日告知甲方并得到甲方许可，否则，甲方有权终止服务合同。

11.4如因乙方原因提前终止或解除合同，乙方应向甲方返还所收取的费用，并向甲方支付合同总金额的【20%】作为违约金。

11.5乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。

11.6如乙方违反本合同知识产权及保密条款约定的义务，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总金额的【20%】作为违约金；如造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

十二、通知与送达

在履行本合同的过程中,双方确认合同任一方或司法机关可以通过以下任一或多种方式发送通知、文件资料及诉讼法律文书,送达时间以上述送达方式最先送达的为准:

(一）电子邮箱送达

甲方电子邮箱为:______________________

乙方电子邮箱为:______________________

(二）邮寄送达

甲方通讯地址:______________________

乙方通讯地址:______________________

(三)通知方派专人将通知或资料文件送交对方，送达即视为接收。

十三、其它

13.1凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方首先通过友好协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方同意采取以下第 （2） 种方式解决：

（1）向深圳仲裁委员会申请仲裁。

（2）向人民法院提起诉讼，由甲方住所地人民法院管辖。

13.2在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

13.3本合同未尽事宜由双方签订补充协议另行约定，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

13.4本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具备同等法律效力。

13.5本合同一式拾份，甲方执陆份，乙方执肆份，均具有同等法律效力。

13.6经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

（以下无正文，为签字盖章页）

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

深圳市新龙观投资发展有限公司

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

签约日期：                        签约日期：

附件1：廉洁协议

廉洁协议

甲方：深圳市新龙观投资发展有限公司

乙方：

为营造良好的经营、合作环境，保证甲、乙双方（包括双方关联单位）及双方工作人员在业务或项目往来中保持廉洁，防范腐败，结合实际情况，经双方友好协商达成以下廉洁自律协议：

第一条  双方的权利和责任

（一）严格遵守国家法律法规、廉洁从业规定以及相关行业规定。

（二）严格执行一切合同文件及本协议条款，自觉履行权利和责任。

（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的有关规章制度 。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉政告示牌，公布监督部门和电话，监督并认真查处违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反本协议廉政规定的行为倾向，有权利和义务及时给予对方提醒和纠正。

（六）发现对方有违反本协议廉政规定的行为，应及时向指定的监督部门举报控告，也有权向其上级有关都门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

（七）双方应互相配合，积极开展廉洁教育、学习和宣传活动，有配合对方履行本协议的责任。

（八）一方有不履行或不完全履行廉洁宣传教育责任的，另一方有权利和责任要求对方履行和督促改进。

第二条  甲方的责任

（一）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等。

（二）甲方及其工作人员不得索要、接受乙方违反法规赠送的现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得索要、接受乙方违反法规提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得索要、接受乙方对个人或配偶子女等亲属亲友的馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（四）甲方及其工作人员不得索要、接受乙方为本人配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；本人及配偶子女等亲属亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动。

第三条  乙方的责任

（一）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方不得接受甲方及其工作人员要求购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等要求。

（三）乙方不得以任何理由违反法规向甲方及其工作人员赠送现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得违反法规向甲方及其工作人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）乙方不得对甲方人员个人或其配偶子女等亲属亲友提供馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方人员个人的配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；不得接受甲方人员个人及配偶子女等亲属亲友从事与项目承担单位有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动的要求。

第四条  违约责任

（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，由甲方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，由乙方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条 协议份数

本协议作为合同的附件，一式拾份，甲方执陆份，乙方执肆份，具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

附件2：CIM数字展示系统软件制作内容

CIM数字展示系统软件制作内容清单

附件3：CIM数字展示系统投标报价汇总表