深圳市龙华数字智造中心龙强物业办公室装修工程合同

（仅供参考）

# 合同编号：

发包人（甲方）：深圳市龙强物业管理有限公司

承包人（乙方）：

签  订  日 期：      年     月    日

深圳市龙华数字智造中心龙强物业办公室装修工程合同

合同编号：________________

发包人（甲方）： ________________

承包人（乙方）： ________________

签订日期： ____年____月____日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： ________________

法定代表人： ________________

住所地： ________________

承包人（全称）： ________________

法定代表人： ________________

住所地： ________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目施工承包等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称： 深圳市龙华数字智造中心龙强物业办公室装修工程

工程地点： 深圳市龙华数字智造中心________层________室

工程规模及特征： 对深圳市龙华数字智造中心龙强物业办公室进行室内装修，主要包括新建石膏板隔墙、玻璃隔断、墙面乳胶漆涂饰、电气工程（开关插座及线路敷设）、消防栓封包、前台及水吧台定制、窗帘及百叶安装、踢脚线瓷砖铺贴等。具体内容详见本工程工程量清单及施工图纸（如有）。

资金来源： □财政投入____%；☑国有资本100%；□集体资本____%；□民营资本____%；□外商投资____%；□混合经济____%；□其他____%。

二、工程承包范围

承包人负责完成深圳市龙华数字智造中心龙强物业办公室装修工程，包括但不限于以下内容：

施工内容：完成设计范围内的全部施工内容，包括新建石膏板隔墙、玻璃隔断及玻璃立柱、玻璃上方石膏板饰面、墙面乳胶漆涂饰、钢化玻璃安装、百叶帘安装、成品木门安装、消防栓封包、前台定制安装、水吧台（单桌+2椅）定制安装、背景墙水晶字安装、防水KT板招牌安装、新建隔墙踢脚线瓷砖铺贴等。

电气工程：完成开关面板、插座、线路敷设等电气安装工程。

其他工作：施工垃圾清运、成品保护、竣工保洁等。

具体承包范围：以发包人提供的工程量清单、施工图纸（如有）及招标文件为准。

三、合同工期

合同工期总日历天数：  30  天。

计划开工日期：________年____月____日（具体以发包人发出的书面开工指令为准）；

计划竣工日期：________年____月____日。

合同工期总日历天数与根据上述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

四、质量标准和要求

本工程质量标准为：合格。

承包人应严格按照国家、行业及深圳市现行的施工质量验收规范、标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。

五、签约合同价

5.1 合同总价款

本合同采用总价包干（固定总价）方式。合同含税总价款为人民币 ¥________元（大写：人民币____________________元整）。

5.2 价格组成

本合同总价款已包含完成本工程承包范围内全部工作内容所需的一切费用，包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及材料运输及二次搬运费、成品保护费、垃圾清运费、脚手架搭拆费、安全文明施工费、临时设施费、竣工保洁费等全部费用。

5.3 特别说明

本工程为总价包干合同。承包人执行本合同，即表示作为有经验的承包人已充分具备条件并实际已进行：

（1）对施工场地、合同文件、工程量清单及图纸（如有）进行彻底的勘察和研究，投标人对招标文件进行响应视同勘察和研究；

（2）仔细研究尚未被发包人发现的困难，包括相关交通运输条件、材料堆放点、施工进行地点、劳动力、当地基础设施、天气、地貌、适用的法律、设备供应及特性、施工阶段及施工前需要的材料和设施。

承包人确认并赞同已完成上述工作，对于实际条件的影响和限制产生的费用，已经包含在合同总价内。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书及其附件（如有）；

（4）合同补充条款；

（5）合同专用条款；

（6）合同通用条款；

（7）本工程招标文件及招标文件所有附件、图纸；

（8）工程量清单及投标报价文件；

（9）图纸和（或）技术规格书（如有）；

（10）投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（11）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（12）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

九、合同订立与生效

本合同订立时间： ________年____月____日

订立地点： 深圳市龙华区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同壹式__肆__份，均具有同等法律效力，发包人执__贰__份，承包人执__贰__份。

| 发包人（公章）： | 承包人（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： | 法定代表人或其委托代理人（签字）： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

第二部分 通用条款

（本工程通用合同条款按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的通用合同条款执行。主要包括以下内容：词语含义、一般约定、发包人及相关工作、承包人及相关工作、工期与进度、施工管理、质量与检验、隐蔽工程和中间验收、竣工验收、工程缺陷责任与保修、合同价格的确定和调整、变更、工程款支付、违约与索赔、争议解决、不可抗力、合同生效与终止等。）

具体通用条款内容参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行。

第三部分 专用条款

1 词语含义

发包人和承包人另行约定的词语定义如下：无。

2 一般约定

2.1 合同文件

合同文件的组成及解释顺序按合同协议书第六条的约定执行。

2.4 适用法律

本项目遵循的其他国家和地方法律包含：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例》《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》《深圳市员工工资支付条例》等现行国家、广东省、深圳市建设领域的有关法律法规、规章规定。

2.5 标准、规范

（2）技术标准、功能要求高于现行国家、行业或地方标准的约定：本工程使用的材料、设备以及施工必须符合国家、部委、行业及工程所在省、市颁布的有关标准、规范、规程和验收标准等的要求，当国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准。

（4）用于本工程的标准、规范的提供方式：□由发包人提供；☑由承包人自备。

2.6 保密

保密义务、范围和期限等约定如下：除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

3 发包人

3.2 发包人义务

（1）发包人负责办理的相关手续及具体工作界限约定如下：发包人负责提供施工场地，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。

4 承包人

4.2 承包人义务

（3）承包人应负责的报批报建及相关服务工作约定如下：由承包人负责办理本工程建设必须履行的报批报建工作，包括但不限于施工许可、竣工验收、物业移交等所有工作。以上相关费用包含在签约合同价中，结算时不予调整。

4.3 承包人代表

（1）承包人代表姓名：________________。

承包人代表职责：代表承包人全面负责本工程的施工组织、质量管理、安全管理、进度控制及合同履约等全部工作。

承包人代表权限：代表承包人签署与本工程有关的文件、资料，处理施工过程中发生的各项事宜。

（4）因擅自更换承包人代表的违约约定：承包人未经发包人书面同意擅自更换承包人代表的，每发生一次向发包人支付违约金人民币5000元。

5 工期与进度

5.2 项目进度计划

承包人提交项目进度计划的份数和时间：承包人在收到本工程中标通知书后7天内，应向发包人提交3份格式和内容符合工程实际的施工组织设计、工程进度计划等报发包人审批。

5.3 误期赔偿

（1）因承包人原因的误期。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。每延误一日，按合同总价的千分之二向发包人支付违约金，累计最高不超过签约合同价的10%。

6 施工管理

6.1 施工前期准备

（2）施工组织设计。承包人向发包人提交总体施工组织设计的时间为：承包人中标后7天内。

（4）进场条件和进场日期。承包人的进场条件：现状。承包人的进场日期：以发包人发出的书面开工指令为准。

（6）提供施工条件。关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无。

（7）不利的外界障碍或条件。本合同可能产生的不利的外界障碍或条件为：□施工现场地形、地质的改变；☑政府政策性停工；□其他：________。

6.3 质量与检验

本项目对施工质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式：按图纸设计内容以及技术标准与验收规范执行。

6.4 隐蔽工程和中间验收

本项目需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位名称、质检内容、质检标准、质检表格和参检方：包括但不限于隔墙龙骨、水电管线预埋等设计图纸、法律法规要求的隐蔽验收内容。

7 竣工验收

7.1 竣工验收

（2）承包人提供竣工资料的约定：本工程具备竣工验收条件后14天内，承包人按国家住房和城乡建设部、广东省及深圳市的有关规定和发包人的要求编制工程竣工资料，向发包人提供完整竣工验收资料4套及相应的电子文件。

7.2 竣工验收质量不合格和重新验收

如本工程竣工验收质量未达到本合同约定的标准，承包人应承担以下违约责任：承包人负责返工或返修至约定的质量标准，并承担由此产生的费用及相关的检验、验收费用，竣工日期不予顺延。

8 工程缺陷责任与保修

8.1 缺陷责任期

本项目缺陷责任期为：工程竣工验收合格后24个月。

8.2 质量保证金

（1）本工程扣留质量保证金的约定：审定结算合同价格的3%。

（2）质量保证金的提供方式为：提供结算审定价的3%作为工程质量保证金。

（3）质量保证金的扣留方式为：保修期内无质量缺陷或对出现的质量问题进行了及时维修，保修期满经验收后一次性退还质量保证金。

8.3 保修责任

本工程保修期为：整体工程保修2年，防水工程保修5年（如有），自工程竣工验收合格之日起计算。

8.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为：24小时内。

9 合同价格的确定和调整

9.1 合同价格的确定

本合同计价方式：总价包干（固定总价） 。

9.2 签约合同价组成

本合同的签约合同价由以下部分组成：

a. 建筑安装工程费用：¥________元；

b. 其他费用（如有）：¥________元。

9.3 工料机调差

用于本项目的人工、材料及机械使用发生价格波动时：均不做调整。

10 工程款支付

10.1 付款方式

（1）预付款：合同签订后，承包人提供履约保函后，支付合同金额的20%。

（2）竣工结算款：工程竣工验收合格并提交完整结算资料，结算经发包人审核完成后，支付至结算审定金额的97%。

（3）质量保证金：结算审定金额的3%作为工程质量保证金。保修期满（24个月）且无质量缺陷或质量问题已及时维修的，一次性无息退还。

10.2 付款条件

以上所有付款，承包人必须按发包人财务要求提供合法有效的增值税专用发票及请款资料。

10.3 竣工结算

承包人向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料的时间要求为本工程竣工验收合格后30日内。

11 违约、索赔和争议

11.1 承包人违约责任

（1）承包人未按合同约定的工期完工的，每延误一日，按合同总价的千分之二支付违约金。

（2）承包人使用不合格材料或施工质量不符合合同约定的，应无条件返工并承担全部费用，同时向发包人支付违约金5000元/次。

（3）承包人将工程转包或违法分包的，发包人有权单方解除合同，承包人向发包人支付违约金人民币5万元。

（4）承包人拖欠施工人员工资的，视为承包人违约，发包人有权直接从工程款中扣除拖欠的工资及违约金。

11.2 争议解决

（1）争议的解决程序：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，发包人与承包人应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

（2）争议不应影响履约：发生争议后，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

第四部分 补充条款

1. 总价包干特别约定

1.1 本合同采用总价包干（固定总价）方式，合同总价在承包范围内不作任何调整。

1.2 承包人已对发包人提供的工程量清单、施工图纸（如有）及现场条件进行了全面核对与复核。凡属完成本工程交付标准所必需的一切工作内容（包括但不限于：辅助工序、收口处理、修补找平、加固措施、成品保护、垃圾清运、材料搬运、脚手架搭拆等），即使工程量清单中偶有遗漏或数量偏差，承包人均承诺不向发包人主张任何额外费用，所有漏项、少算、错算的风险均由承包人自行承担。

1.3 本投标总价已包含完成本工程所需的全部措施费用，包括但不限于：安全文明施工措施费、成品及半成品保护费、施工垃圾清理及外运费、材料场内运输及二次搬运费、临时水电接驳及使用费、脚手架搭拆及使用费、竣工清理及交付前保洁费等。上述措施费用结算时不再另行计取。

2. 材料品牌及标准

2.1 承包人应严格按照经发包人确认的《主要材料品牌规格参考明细表》所列明的品牌、型号、规格进行采购和施工，所用材料均为合格新品。

2.2 若因厂商停产等特殊情况需更换品牌，须书面报发包人审批同意，且替换产品标准不低于原定标准。未经批准擅自更换的，视为违约，每发生一次向发包人支付违约金5000元，并承担由此造成的全部损失。

3. 提供施工场地

3.1 施工场地：已完成各项验收工作并移交物业公司管理，本工程所需水、电、通讯、场地、垂直运输等设施的接驳、使用需向物业公司申请，服从物业公司管理。承包人进场至工程移交期间的水电通讯、相关使用租赁等所有费用由承包人负责。

3.2 施工临时场地：承包人应自行提供及安排场地建造自己的办公室、辅助设施及贮存库房，自行解决工人、管理人员的食宿和交通问题。以上所有费用包含在合同总价中。

4. 成品保护

4.1 施工前，承包人应与发包人及物业方共同确认现场既有设施的现状，并做好书面记录。

4.2 承包人对施工范围内的全部成品（包括但不限于既有电梯厅、走廊地砖、现有柜台、消防设施等）负有保护责任。因承包人原因造成既有设施损坏的，由承包人负责修复或赔偿。

4.3 成品保护措施费已包含在合同总价中。

5. 安全文明施工

5.1 承包人应遵守《深圳经济特区建设工程施工安全条例》《深圳市现场文明施工管理办法》等省市有关规定，实施标准化管理并承担现场公共区域的清洁工作费用。

5.2 施工期间，承包人应做好安全防护工作，如在施工过程中发生人员伤害事故，所有费用由承包人承担。

6. 施工垃圾清运

承包人施工中产生的垃圾应做到工完场清，及时清运至发包人或物业管理单位指定地点，后续自费清理完成。垃圾清运费用已包含在合同总价中。

7. 变更与签证

7.1 除发包人书面要求的变更外，一切为完成交付标准所必需的工序（如找平、修补、加固）均视为已包含在总价中，不再增加费用。

7.2 设计变更导致的造价增加不得超过合同价的5%（即7000元），超出部分由承包人承担。

8. 结算原则

8.1 本工程采用总价包干结算方式。合同总价在承包范围内不因市场价格波动、政策调整、人工及材料成本变化等因素而调整。

8.2 如因发包人原因导致工程范围发生增减，增减部分按合同已有单价或双方协商确认的单价进行结算。

9. 其他约定

9.1 发包人有权对工程施工范围进行调整，缩小（或增大）其所承包的工程范围（增减工程项），减少（或增加）工程量，但依据本合同文件所规定的承包人的责任和义务不因此而改变。因发包人原因减少工程范围的，按合同已有单价核减相应费用；因发包人原因增加工程范围的，按合同已有单价或双方协商确认的单价增加相应费用。

9.2 若由于政府决策或政策调整等原因造成本工程延期、中途停工或取消，承包人不得因此向发包人索赔费用，发包人将不作任何实物或资金的赔偿，但对已完成的工程量按合同单价据实结算或相应延长工期。

9.3 承包人应无条件配合发包人委托的第三方质量与安全文明施工检查工作，提供相关资料及现场作业条件，接受检查评估结果，并按要求完成整改落实。

- 其他

1.其他

1.1发包人有权对工程施工范围或工程位置进行调整，缩小（或增大）其所承包的工程范围（增减工程项），减少（或增加）工程量，但依据本合同文件所规定的承包人的责任和义务不因此而改变，承包人不得因此提出任何工程单价的变更及工程费用的索赔。

1.2承包人应无条件配合发包人委托的或上级主管部门委托的独立第三方质量与安全文明施工检查工作，提供相关资料及现场作业条件，接受检查评估结果，并遵守发包人发布的相关制度，按要求完成整改。

1.3若由于政府决策或政策调整等原因造成本工程延期、中途停工或取消，承包人不得因此向发包人索赔费用，发包人将不作任何实物或资金的赔偿，但对已完成的工程量按合同单价据实结算或相应延长工期，承包人应承担相应的风险。

2.优化设计

为确保设计效果实现和工程品质，结合项目定位及功能需求，需针对展陈部分、智能化部分、固定家具及其他需要优化的部分进行设计优化，优化设计包括但不限于以下内容：

（1）固定家具类优化设计：对服务导台、异型书架等造型要求高的固定家具进行优化设计，提供优化设计图纸；梳理固定家具的制作及安装工艺要求，与家具厂家对接，明确进场时序；提供优化设计后整体施工效果图、家具深化效果图，确保可落地性。

（2）智能化设计优化：优化智能化系统线路设计，提供优化设计图纸及设备需求清单，与设备厂家对接，确保施工进度配合。

（3）展陈及其他优化设计：结合整体设计方案及设计效果图，对展陈文化上墙部分内容进行优化，对展陈设备安装图纸、规格、尺寸、清单及展示效果示意等进行优化。需进行后期整体软装家具配合，提升室内整体效果。

3.完成设计工作应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准

承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，在施工图经第三方审查合格之后发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准发布并必须遵照实施的，承包人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。若要求承包人遵守新规定，设计人应补充设计文件（含设计变更）直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报发包人确认并备案，设计费用不予调整，但导致施工发生费用增减应按工程变更程序处理。

4. 承包人采购的材料、设备

承包人采购的材料、设备，不论招标文件中是否有限定品牌要求，均应在进场前进行报审，填报《工程材料、设备品牌报审表》，经发包人批准后方可进场使用。其中合同签订时已确认品牌的材料设备，承包人应提前10天提供材料、设备供货计划报发包人审批，并可集中填写《工程材料、设备品牌报审表》，一次性办理备案登记。

5建筑装饰、机电设备等材料的进场验收。

对一次采购、分多次进场的设备材料，发包人专业工程师可只参加首次现场检查验收。为预控产品质量、控制工期，重要机电设备可安排进行工厂监造或发货前的厂内验收。

6合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用

合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因承包人原因造成在概算申报后额外增加、改变或提升安全作业环境及安全施工措施的，其增加的费用，由承包人承担，承包人不得因此款规定而影响施工安全。由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、指控及其他一切责任应由承包人负责。

7其他安全保证措施及费用

在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人应当：

（a）充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁；

（b）采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成的人身伤害或财产损失；

如遇到恶劣气候条件，如台风、暴雨等天气，承包人应按照政府有关部门及发包人要求，及时做好应急准备和避险工作，包括诸如组建应急抢险队伍、筹备抢险物资、巡查巡视、加固或拆除不安全设施、撤离或转移人员至安全区域、保障人员食品和饮用水等工作。

承包人编制安全措施计划、安全生产事故应急预案、施工场地治安管理计划、环保措施计划、施工扬尘污染防治实施方案报送发包人批准。

8环境保护

根据深圳市有关扬尘污染防治的管理办法，承包人对建设项目的扬尘污染负有防治责任，施工前，承包人应当根据本办法的要求制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。

依据《深圳市大气环境质量提升计划》要求，在建工程项目在推进大气污染防治、改善环境空气质量，促进城市可持续发展方面必须满足以下规定要求：

（a）建筑工地必须做到施工现场100%标准化围蔽，工地砂土不用时100%覆盖，工地路面100%硬地化，拆除工程100%洒水压尘，出工地车辆100%冲洗车轮车身，施工现场长期裸土100%覆盖或绿化。

（b）施工机械必须达到国家第二阶段的排放标准，并符合深圳市在用非道路移动机械用柴油机排放特区技术规范的要求，鼓励使用LNG或电动施工机械。2015年起，全面推行使用加装主动再生式柴油颗粒捕集器的柴油工程机械，工程项目中选用LNG或电动施工机械的比例不低于30%。

9事故处理

承包人应按照安全生产事故应急预案，并根据抢险需要立即拨打120、110等电话号码求助，承包人应按事故性质、种类及时向项目所辖质安站及区、市安监局报告事故的详细信息。不及时向发包人报告事故信息的，视为承包人违约，发包人将给予不良行为记录等处理。

10.暂停工作

发包人认为必要时，可向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按发包人指示暂停工作。

承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.竣工试验和竣工验收

11.1当本合同工程已经实质上竣工，并合格地通过了按合同规定的各项质量检验，且已按规定编制交接竣工图表资料后，承包人可向发包人提出竣工验收并颁发交接证书的申请。（如果尚有少量因受季节影响或其他原因不能施工，但并不影响工程使用的某些附属工程或剩余工作尚未全部完成时，需附有在限期内尽快完成这些未完工作的书面保证）发包人在收到该申请后，应在14天内完成审核，发包人在收到该申请后的21天内应组织交工验收。交工验收由发包人主持，并成立竣工验收委员会，按国家有关工程竣工验收的办法组织竣工验收工作。

11.2如果经竣工验收认为工程质量合格，发包人应在验收工作完毕后14天内向承包人签发交接证书。证书中写明按合同规定本合同工程的竣工日期（即承包人提出申请竣工验收的日期），同时办理合同工程的移交管养工作。交接证书签发并移交管养后，承包人即不再负责对本工程的照管。

11.3如经竣工验收认为工程质量虽合格，同意验收，但某些工程尚需整修、补修，则应缓发交接证书，限期修好，待整修、补修工作完成，经发包人复查认为达到质量要求后，再发给交接证书，证书上写明的竣工日期仍应为承包人提出申请竣工验收的日期。

11.4如经竣工验收认为工程质量达不到合格标准，则发包人应根据竣工验收小组的意见，在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对不合格工程认真返工重做或补救处理。承包人在完成上述不合格工程的修复工作后，应重新提出竣工验收的申请，经竣工验收小组复验认为达到合格标准后才发给交接证书。证书中写明的竣工日期应为承包人重新提出申请竣工验收的日期。计算实际工期时应减去承包人第一次提出申请竣工验收至发包人发出不予验收的指令的时间。

11.5如经竣工验收认为工程质量虽合格，同意验收，但某些工程尚需整修、补修，则应缓发交接证书，限期修好，待整修、补修工作完成，经发包人复查认为达到质量要求后，再发给交接证书，证书上写明的竣工日期仍应为承包人提出申请竣工验收的日期。

11.6如经竣工验收认为工程质量达不到合格标准，则发包人应根据竣工验收小组的意见，在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对不合格工程认真返工重做或补救处理。承包人在完成上述不合格工程的修复工作后，应重新提出竣工验收的申请，经竣工验收小组复验认为达到合格标准后才发给交接证书。证书中写明的竣工日期应为承包人重新提出申请竣工验收的日期。计算实际工期时应减去承包人第一次提出申请竣工验收至发包人发出不予验收的指令的时间。

11.7工程竣工验收合格后，承包人必须将工程移交给发包人指定的接管单位。在向发包人指定的接管单位移交钥匙的同时，必须办理以下事项：（1）办理钥匙移交清单；（2）双方抄好水表、电表底数；（3）列出详细的设备、物件移交清单，标明名称、数量、外观、状态等，办理《钥匙交接清单》《水电表抄表记录》《物业交接清单》《设备移交书》《设备资料移交书》和《设备专用工具和备用件移交书》。

12保修责任

承包人须与发包人签署《工程质量保修书》。承包人须编写《房屋建筑使用手册》，对使用单位（包括使用单位的物业管理人员，下同）进行培训，并做好培训记录。

承包人应建立健全房屋建筑工程质量保修制度，明确保修责任人和联系人，制定质量保修方案，在竣工验收前报发包人和使用单位。保修责任人和联系人必须为承包人正式员工，提供承包人固定电话和责任人、联系人移动电话。变更责任人和联系人时，须经发包人批准，并及时书面告知使用单位。

在竣工移交后半年内，承包人应安排保修负责人常驻项目，及时处理发现的质量缺陷。主要质量缺陷处理完毕，经发包人和使用单位同意后，上述常驻人员方可撤离项目。

保修常驻人员撤离项目后，发包人承包人必须在发包人组织下至少每季度进行一次质量回访工作。

发现质量缺陷，承包人应自接到保修通知书后24小时内到达现场核查情况、开展保修工作。一般问题5日内处理完毕，复杂问题根据实际情况提出保修方案和修复期限，报发包人和使用单位认可后实施。质量保修完成后，由发包人组织验收。

发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人接到电话通知后，应当立即到达现场抢修。

承包人自接到保修通知书后5日内未达到现场或维修两次仍未解决问题的，可由发包人另行委托单位进行保修，费用从质量保证金中扣除。此种情况并不免除承包人的保修责任。

为了提高保修效率，经双方协商一致，承包人可以支付一定的费用，将常见、多发质量缺陷委托使用单位保修，双方签订协议，报发包人备案。

保修期内质量缺陷原则上由承包人负责修复，承包人不实施修复的，经发包人（招标委员会）批准，可以采用其他保修模式，但并不免除承包人的保修责任。其他保修模式按优先顺序排列如下：

承包人同使用单位签订委托保修合同后，委托使用单位自行组织实施保修，保修费用经双方协商后一次性支付使用单位。委托保修合同须报发包人备案。

承包人同发包人的保修工程战略合作伙伴签订委托保修合同后，委托发包人的保修工程战略合作伙伴负责缺陷修复，费用按实报实销的原则从质量保证金中扣除。

承包人同发包人签订委托保修合同后，自愿放弃质量保证金，委托发包人的保修工程战略合作伙伴实施保修工作。

承包人不及时履行保修义务或履行保修义务不力的，给予警告；警告无效的，予以记录不良行为，列入发包人保修黑名单，黑名单内企业一律不得承接发包人新的建设项目。

13不可抗力

13.1不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。

13.1.3履行合同过程中不可避免发生并不能克服的不可抗力还有：

（a）战争、入侵；

（b）核泄漏、辐射或放射性污染；

（c）空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（d）暴乱、骚乱，但纯系承包人或其分包人派遣、雇用人员由于本合同工程施工引起的骚乱除外；

（e）除合同规定者外，永久工程的任何区段或单项工程被发包人使用或占用所造成的损失或损害；

（f）任何自然界力量的作用，而一个有经验的承包人：

（Ⅰ）不能合理预见，或

（Ⅱ）能合理预见，但他既不能合理采取措施以避免这种力量所造成的损失或损害，也不能合理地加以投保。

这些自然灾害包括：

①烈度为七级及以上的地震；

14 索赔

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长履约担保期限及缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长履约担保期限的通知应在该期限到期前14天内发出，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前7日内发出。发包人在充分了解并与发包人或承包人沟通后，合理确定发包人有权得到的由承包人支付的金额（如果有），和（或）延长履约担保或缺陷责任期的期限（如果有），并有权在当期（或最后）支付证书中作为扣减项进行冲销或扣除，或另外对承包人提出索赔。

发包人在对履约担保提出索赔要求之前，在任何情况下都应通知承包人，说明有关此项索赔要求所涉及承包人违约的性质。

除出现以下情况发包人根据合同规定有权获得的金额外，发包人不应对履约担保提出索赔：

（a）承包人未能按要求保持履约担保持续有效，这时发包人可以在履约担保其有效期满前7天内索赔履约担保的全部金额；

（b）承包人未能在商定或确定后42天内，将承包人同意的，或按规定确定的承包人应付金额付给发包人；

（c）承包人未能在收到发包人要求纠正违约的通知后42天内进行纠正。

（d）根据合同约定发包人有权终止合同的情况，不管是否已发出终止通知。

发包人应保障承包人免受因发包人根据履约担保提出的超出发包人有权索赔范围的索赔引起的所有损害赔偿费、损失和开支的影响。

15 争议的解决

15.1 如甲乙双方在执行本合同时产生争执或纠纷，双方应本着友好的态度协商解决，如协商不成，双方均同意任一方均可向发包人住所地有管辖权的法院起诉。诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行本合同。

16其他需要说明的情况

16.1如发包人与承包人就承包人采购的材料和设备的质量不能达成一致意见时，发包人有权自行采购或有权委托第三方采购相应的材料和设备，承包人不得持有异议，相应费用发包人将从合同价款中直接扣除。承包人不得以开工令签发前或材料设备样板封样前已订货为由，向发包人索赔。

16.2因发包人原因由承包人负责供应的材料设备改由发包人供应，承包人可向发包人收取供应材料设备价款的1%作为材料、设备保管费。发包人供应材料、设备的接收、现场检验、保管、二次搬运等费用已含在材料、设备的保管费中。

16.3设备品牌表及技术规格书详见合同附件《材料设备品牌要求》。

16.4本项目无监理单位，监理单位所有权利与义务由发包人一并承担。

16.投标报价说明

详见遴选公告。

合同条件附件目录

附件1  安全管理办法

附件2  工程质量缺陷保修书

附件1

安全管理办法

依据《中华人民共和国安全生产法》，发包人对承包人承包活动的安全生产工作实行统一的协调、管理。

承包人在从事项目活动时必须遵守国家及地方相关安全管理规定、强制性国家标准或行业标准以及发包人用于本合同项目的外发制度文件，当国家法律法规、标准或发包人外发制度文件变更时，应以其新版本为准。

承包人在其工作场所或发包人管辖范围内必须杜绝以下事故：

人身重伤、死亡事故

火灾事故

负有同等及以上责任的人身重伤交通事故

人员违章或管理不善造成的重大设备损坏事故（5万元及以上）

重大治安事件，如盗窃价值1万元人民币以上的事件（包括1万元）

受政府处罚的环境事件

承包人在其工作场所或发包人管辖范围内必须控制以下事故：

轻伤事故

负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故

其他未遂事件和异常

承包人应建立健全本单位本工程的安全管理大纲及制度文件，在合同签订后1个月内（工程开工前）向发包人提供制度文件清单和对应文件。工程正式开工前，应完成所有安全管理大纲和制度文件的编审批工作。其中，关键程序包括但不限于以下内容：

安全管理机构与运作

安全生产责任制及目标考核

安全教育培训与授权

安全工作例会制度

安全生产费用管理

分包安全管理

施工方案编审及安全技术交底

安全施工许可管理

施工机械、工器具安全管理

脚手架搭拆、验收、使用管理

临时施工用电

消防保卫

交通运输安全管理

安全检查及隐患排查治理

特种作业人员管理

危险源、有害因素辨识与控制

安全设施与劳动防护用品管理

应急管理

事件报告、调查处理

承包人应建立本合同范围内的安全生产责任制和考核机制，确立承包人项目经理对本合同范围内的安全工作全面负责。

承包人必须建立项目安全管理组织机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员必须由满足资格要求的人员担任（必要时发包人有权对其进行能力考核），且不得兼职项目部其他岗位工作，并在开工前与发包人安全部门协调各项安全工作。

承包人应保证本单位对安全生产条件及其管理资源的投入，保证本合同规定的安全投入用于安全生产，安全生产费用必须专款专用，且安全生产费用的提取标准、使用管理应符合国家相关法律法规要求。承包人应建立安全费用专用账户，保证施工合同安全费用资金专款专用。承包人应建立安措费支取、安全设施采购和使用数据库，并向发包人无条件公开，发包人有权不定期核查。

承包人应严格按照《生产经营单位安全培训规定》建立健全安全培训和考核制度，对项目主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员进行安全培训，使其熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。承包人所有入场人员必须接受入场三级教育和定期安全复训，未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。

承包人应建立隐患排查与治理机制，并制定安全检查计划，开展开工前检查、日常检查、专项检查、节假日以及季节性检查活动，留存安全检查记录。

承包人负责本单位任何用工形式员工的个人劳动保护用品，包括工作服、安全帽、安全鞋、工作手套。承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

承包人的特殊工种员工必须持有法定机关颁发的有效资格证书，并将这些证书的复印件报发包人备案。这些特殊工种包括机动车驾驶员、起重工、电工、电焊工、脚手架工等。

承包人应保证施工工器具、设备/设施以及租赁物项的安全性能、环保性能符合国家法律法规、标准以及发包人的要求，进场前必须进行入场检查检验，符合条件并获发包人许可后方可入场。

承包人应积极配合发包人开展监督检查，并及时整改检查中所发现的隐患与不足。

发包人有权对承包人履行合同安全条款的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚。承包人收到相关指令后应立即响应发包人要求。

承包人应建立事故事件管理制度，对所有现场从业人员开展应急知识培训，使其熟悉作业现场应急响应流程和各种应急通讯方法（火警电话、急救电话等）要求，并按要求编制应急救援预案并组织应急演练。

承包人必须为员工购买工伤保险、支付事故处置的各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

承包人员工在发包人管辖范围内发生事故后，必须尽快口头报告发包人和上级行政主管部门，禁止隐瞒事故、谎报事故或拖延报告事故。若事故对发包人造成损失，发包人有权要求承包人进行赔偿。

承包人员工在作业前应识别作业的危险，确定安全防护措施，落实安全措施。

承包人员工发现危险时或对工作风险有疑问时，应立即停止作业，并通知发包人。

当发包人要求立即中止有直接人身危险的违章作业时，承包人员工应无条件立即执行。

承包人员有权拒绝任何人的强令冒险作业和违章指挥。

承包人须对本承包活动相关的职业健康、安全、保卫以及环境因素逐一进行识别评价，确定重要职业健康、安全、环保因素，编制职业健康、安全、环保因素和重要职业健康、安全、环保因素清单及控制措施，报发包人批准备案。

承包人应综合运用各项环境管理制度和措施，减少固体废物的产生，作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌，应尽可能降低噪音、震动。承包人因相关防护措施不到位受到政府处罚，发包人保留追责权利。

作业中承包人应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树，禁止破坏山林，遵守山林防火规定。

承包人员工应保护现场的安全卫生设施、设备和器材，如铁丝网、消防栓、警示牌、围栏、排洪沟、护坡、厕所等等，并对因其违章行为而造成的损坏负责。

承包人员工有权、有义务直接向发包人报告现场存在的不安全条件和不安全行为，并有权投诉和提出改进意见。

承包人进行现场工作应严格遵守安全生产法规及本合同的要求，接受发包人的监督，采取安全管理措施确保项目及其人员、材料、设备和设施的安全，防止造成人身伤害的财产损失。承包人应承担其工作人员（含派遣人员）履行合同期间的保险、医疗、工伤、事故处理等费用。

承包人应建立合格分包方名录（清单），建立分包商资格审查制度，审核验证分包商资质，并报发包人审核备案。承包人按照合同规定与分包方签订分包合同，分包合同应包含安全协议，传递发包人和承包人自身安全管理要求，确保分包人在承包人安全管理体系下运作，并对分包方进行安全监管。

承包人以任何用工形式使用的长期劳务用工和短期、临时劳务用工、参观人员都属于承包人本单位员工。承包人应对其分包商及劳务用工或学徒、技校生实行直接的安全管理，承包人对分包商、劳务用工、本单位临时人员的安全管理负有全部责任。

承包人应根据国家有关法律法规及标准和发包人要求建立职业健康管理制度，识别涉职业危害重点岗位和人员，并为其建立职业健康监护档案。同时实施施工作业环境影响监测制度，对作业区域粉尘、噪声、有毒有害物质以及温湿度等影响从业人员职业健康因素进行定期监测，形成监测分析报告，针对不符合事项制定改进措施并落实，监测和措施情况报告报发包人备案。

对于承包人违反国家及地方有关法律法规、标准及本合同约定的，发包人有权根据违约情节作出要求撤换承包人项目关键岗位人员、约谈承包人主要负责人、风险金预留以及扣除违约金等处理措施。

（1）违反下列事项的，发包人有权要求承包人更换项目关键岗位人员（不限于项目经理、生产经理、技术总工、安全经理、质量经理）：

发生重伤及以上安全事故；

不能履行岗位安全职责，经约谈后仍无改善；

其他甲方视情节认定的情形。

（2）违反下列事项的，发包人有权视情节严重性约谈承包人主要负责人或项目负责人：

发生轻伤或重大未遂安全事件；

典型安全隐患重复发生且不响应甲方改进要求；

月度安全隐患按期整改率低于95%；

其他管理岗位人员不履行安全职责，或发生违规行为且不接受甲方整改要求的；

其他甲方视情节认定的情形。

（3）根据承包人违约事项和情节不同，发包人将从工程款中扣除相应款项。

1）违反以下事项的，将从工程款中扣除违约金10万元：

发生死亡事故；

每起发生2人及以上人员重伤的事故；

发生直接经济损失超过50万元的消防事故。

2）违反以下事项的，将从工程款中扣除违约金5万元：

发生重伤事故或群伤事故；

发生受到政府行政执法机关通报的环境负面事件，若同时受到经济处罚，则扣除的违约金为受到经济处罚金额的两倍或20万元（取大值）；

发生直接经济损失超过50万元的事件；

发生安全事故瞒报、谎报、迟报；

发生辐射防护事件。

3）违反以下事项的，将从工程款中扣除违约金1万元：

发生安全事件瞒报、谎报、迟报；

未按照规定设置安全生产管理机构或者配备足够安全生产管理人员的；

施工相关作业文件、人员培训记录、资质报告文件等弄虚作假；

管理人员违章指挥、强令冒险作业，立即风险不及时制止或拒绝整改；

无施工文件（施工方案、工作程序等）情况下组织施工（包括未经审批或审批未完成）、不按施工文件（施工方案、工作程序等）要求施工，擅自改变既定的安全措施，降低防护水平或条件；

塔吊、施工升降机、吊篮、爬架等特殊设备设施未经检验或检验不合格擅自使用；

特种作业人员或特种设备操作人员未持证上岗或从事的工作与其技能不符；

项目经理或安全经理未经发包人同意连续半个月以上不在现场；

其他发包人视情节认定的情形。

4）违反以下事项的，将从工程款中扣除违约金5000元：

未按规定办理隔离票、动土证、一级动火证、起重吊装许可证、受限空间许可证等许可票证进行作业；

未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关安全生产事项的，或未如实记录安全生产教育和培训情况的；

从业人员个人劳动保护用品配备标准不满足本合同要求或质量不符合相应标准，逾期整改的；

安全资源（包括人力、经费、物资）投入不到位，逾期不整改；

安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；

发包人发出的书面整改行动逾期不整改；

其他发包人视情节认定的情形。

以上条款执行以发包人发出正式函件为准，相关违约金直接从当期工程款中扣除。

附件2

工程质量缺陷保修书

发包人：

承包人：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量缺陷保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。

一、工程质量缺陷保修范围

质量缺陷保修范围包括基础设施工程、市政桥梁工程、市政道路路基工程、市政道路路面工程、综合管沟工程、地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。

具体质量缺陷保修范围，双方约定如下：

二、工程质量缺陷保修期

质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量缺陷保修期。

双方约定本工程质量缺陷保修期如下：

（1）基础设施工程为设计文件规定的合理使用年限，为  /  年；

（2）市政桥梁工程为/年；

（3）市政道路路基工程为2年；

（4）市政道路路面工程为2年；

（5）综合管沟工程为2年；

（6）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限，为设计使用年限年；

（7）屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程5年；

（8）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；

（9）供热和供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；

（10）装饰装修工程为2年；

（11）其他项目保修期：2年。

三、工程质量缺陷保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托第三方修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。若承包人未在24小时内到达事故现场抢修的，发包人可委托第三方修理。

3.保修期内发生保修问题，经承包人修理二次仍未能解决问题，发包人经书面通知承包人后，有权选聘第三方进行修理。

4.发包人委托第三方修理所生之修理费用，由承包人承担，承包人拒不支付的，发包人有权从工程质量缺陷保修金中直接扣除，不足部分由承包人另行补足。

5.发包人委托第三方修理的，仍不能免除承包人的保修义务。

四、工程质量缺陷保修费用

工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量缺陷保证方式

工程质量缺陷保证方式可采用以下方式：

■工程质量缺陷保修金：

发包人与承包人约定本工程的工程质量缺陷保修金为本合同工程竣工结算价款的3%，具体为：

金额人民币（大写）元（¥ ）。

质量缺陷保修金银行利率为：不支付利息。

□工程质量保证担保：履约保函。

□工程质量保险：无。

六、工程质量缺陷保修金的支付

采用工程质量缺陷保修金方式时，发包人在工程竣工验收合格满2年后第14日内，且需提交本合同工程竣工结算价款1.5%的工程质量缺陷保修金保函后，将剩余工程质量缺陷保修金本金支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。工程质量缺陷保修金保函的期限为防水保修期满为止。

七、其他

保修期内发生保修问题，经合同约定检测机构鉴定为质量缺陷（缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）所致，承包人除承担修复、赔偿发包人损失责任外，还应按次向发包人支付合同结算价5%的惩罚性违约金。

发包人与与承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项：无。

本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件，由发包人和与承包人双方共同签署。

发包人（公章） ：                      承包人（公章）：

法定代表人 （签字） ：                 法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：                 授权代理人（签字）：

日期：      年    月   日